Пример задач и сроков

| Задача | Начало | Конец | Ответственный |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1. Исследование и планирование | 01.02.2025 | 03.02.2025 | Игорь |
| 2. Дизайн интерфейса | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Игорь |
| 3. Разработка браузерной версии | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Игорь |
| 4. Разработка десктопной версии | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Игорь |
| 5. Интеграция уровней сложности | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Игорь |
| 6. Тестирование игры | 26.02.2025 | 30.02.2025 | Игорь |
| 7. Запуск игры | 31.02.2025 | 01.03.2025 | Игорь |
| 8. Сбор обратной связи и доработка | 02.03.2025 | 07.03.2025 | Игорь |